Zápis č. 01/2018

# ze schůze komise pro výběr komisi pro zadání a  výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce lodžií  výboru Společenství Španielova 1247-1253 (dále jen schůze), konané dne 04.04.2018

#### Program

Program :

- Zahájení schůze

- Rekonstrukce lodžií

Přítomni za výbor:  pp Machačka, Mikulcová, Maxa, Hrk, Lagutinová

Přítomni hosté - kontrolní komise:  pp. Vrobel, Anýžová, Korál

Přítomni hosté – vlastníci, zástupci vlastníků pp. Vlčková, Miketa, Plechata, Hrdlička, Skarzhevskyi, Zeiss

Schůze výboru byla zahájena v 19,00

K bodu 2.

Miketa – dokončená práce na Barrandově (k dispozici kontakt na firmu), předal fotodokumentaci

Maxa – jak připravit výběrové řízení, zda jít cestou zpracování projektu a na základě projektu udělat poptávkové řízení  nebo konkrétním vybraným realizovaným projektem. Komise byla nerozhodná. Po kritice způsobu zadávání portálů doporučuje, aby se šlo cestou výběru již hotového řešení, aby firmy připravily obě varianty (rozšířeníXpůvodní stav)

Každopádně bude třeba stavební povolení včetně projektu ke stavebnímu povolení, v rozšířené variantě i územní rozhodnutí

Mikulcová -  u portálů jsme měli projekt od architekta a výkaz výměr, abychom mohli snadno porovnat nabídky stavebních firem, ale pak byly problémy s realizací u stavební firmy

Plechata – každopádně poptávat projekt u stavební firmy s historií a referencemi

Miketa – firmy, které se zabývají těmito akcemi, nemají projekty a je jediné správné zadání? Výběr dle zpracovaného projektu.

Maxa – Souhlasí s Miketou, ale upozorňuje na proběhlou kritiku předchozího VŘ. doporučuje poptávat firmy, které práce již prováděly a poptat je včetně zpracování projektu pro stavební povolení vč. St. Povolení, realizace, a zajištění kolaudace na základě plné moci

V zadání bude poptávka na obě varianty

Hrk  - stavební firma má-li projekt, je to jednodušší

Plechata – manželka může pomoci dohledat firmy na internetu

Machačka – oslovovali jsme firmy na portály, přihlásilo se cca 10 firem, Z výběru vyšlo 6 firem

Maxa – každá firma má své technické řešení, bude náročné to vyhodnotit

Plechata – udělat srovnávací tabulku

Miketa – nejde porovnávat podle vybraných kritérií v tabulce

Hrk – porovnání bude v technických věcech a ve financích

Machačka – posuzuje se splnění záměru, porovnávají se ceny

Miketa – udělat 4-5 bodů, které budou muset být do zakázky zahrnuty

Maxa – Pokud se vydáme variantou vybrané realizace s hotovým projektem,  nelze uvést podmínky, protože  nelze zásadně měnit projekt ke stavebnímu povolení, ledaže bychom ho nechali přepracovat.

Machačka – záměr by mohl vypadat tak, že chceme rekonstruovat lodžie

Mikulcová – co nejjednodušší zadání

Machačka – def: oslovíme firmy a budeme chtít nabídku s projektem

Návrh formulace zadání:

Společenství vlastníků Španielova 1247-1253 poptává v celém procesu PROJEKT – STAVEBNÍ POVOLENÍ – REALIZACE – KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ

- kompletní práce na rekonstrukci 106 balkonů s novým zábradlím (souvislé – průsvitné – neprůhledné) Maxa připomínka:  výbor ani komise nemůže samostatně měnit parametry bytů. O tom, jaká by měla být výplň musí rozhodnout shromáždění s hlasování

ve dvou variantách:

- Varianta 1 - Rekonstrukce původního balkonu s demontáží a následnou zpětnou montáží instalovaných zasklení, sítí a mříží.

- Varianta 2 - Rekonstrukce s rozšířením max. 80 cm s instalací zasklení na původně zasklených balkonech, doložení vlivu na oslunění a osvětlení bytu.

Jakékoliv kovové konstrukce preferujeme ocel žárově zinkovaná

- Vyčištění fasády a fungicidní nátěr

- Výměna suterénních okýnek

- Záruka min 60 měsíců

Termín podání nabídky konec května 2018

Termín ukončení výběru nejvhodnějšího dodavatele říjen 2018

Termín dodání prací – rok 2019, příp. 2020, bez přestávky v zimním období

Kontakty na firmy adresovat p. Marianu Hrkovi do 13.04.2018

Zapsala Lagutinová

Praha 17.04.2018